深圳证券交易所                
      第 7 页 共 11 页                 中国结算深圳分公司

深圳市场网下发行电子平台全网测试方案
一、测试目的

为了确保网下发行电子化工作的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”、“结算公司”）将联合组织全网测试，通过模拟新股初步询价、申购和划款等业务过程，以检查深交所网下发行电子平台（简称“EIPO”）、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性，并为询价对象提供在EIPO系统办理初步询价和申购等业务的演练条件。
二、测试计划

2008年2月17日组织询价对象进行第一次全网测试。
三、参测单位 

· 深圳证券交易所

· 中国结算深圳分公司

· 深圳证券通信有限公司

· 15家结算银行

· 3家托管银行

· 所有在证券业协会备案且已领取网下发行电子平台数字证书的询价对象
四、测试内容

通过模拟1只中小板上市公司的网下发行T-N日至T+1日的流程，检查深交所、结算公司、结算银行系统的正确性，并提供环境供询价对象单位进行相关操作。
网下发行电子平台首页：https://business.szse.cn/szseAllotmentPortal
五、测试时间安排
测试时间为2008年2月17日（周日）9:00至18:30，其中询价对象的测试时间为2008年2月17日（周日）9:00至15:00。
（一）总体测试安排

	时间
	主要测试内容
	重点测试内容
	模拟日期

	9:00-12:00
	询价
	询价对象进行询价申报
	T-N日至T-3日，即初步询价期间

	13:00-15:00
	申购
	询价对象进行申购申报
	T-1日至T日，即申购期间

	9:00-15:00
	银行划款
	询价对象（配售对象）向结算银行发送划款传真，以便结算银行向结算公司下达划付指令
	T日

	15:30
	托管银行向结算公司上传TGHSQ
	托管银行发送划款明细
	T日

	16:00
	结算公司向托管银行反馈TGHQR
	结算公司发送数据确认
	T日

	15:30
	关闭结算银行划付通道
	结算公司确认有效划付指令
	T日

	10:00-15:30
	资金到帐反馈情况
	资金到帐反馈情况，每30分钟刷新一次
	T日

	17:30
	结算公司向托管银行发送TGHJG
	结算公司发送有效申购结果
	T日

	18:00前
	配售结果处理
	主承销商进行配售，并上传配售结果
	T+1日

	18:30
	结算公司向托管银行发送TGHJG
	结算公司发送配售结果
	T+1日


（二）询价对象测试安排

1、初步询价阶段（2月17日9:00至12:00）

测试日9:00至12:00期间，各询价单位在深交所EIPO系统进行询价。

2、申购阶段（2月17日13:00至15:00）

测试日13:00至15:00期间，各询价单位在深交所EIPO系统进行申购。

3、划款（2月17日9:00至15:00）

测试日9:00至15:00期间，各询价单位向各自配售对象开户银行对应的结算银行发送划款传真，供结算银行向结算公司发送划款指令。如果配售对象开户银行不在十五家结算银行的，请向工商银行深圳分行发送划款传真。
为缓解结算银行的处理压力，建议询价单位先发划款传真，再参与申购。

划款传真的内容详见“附件一 网下发行电子化平台全网测试划款单”，请各询价对象自行打印。
4、配售结果查询（2月17日18:00至2月18日15:00）

2月17日18:00后询价对象可以看到配售结果，为避免询价对象等待配售结果的时间过长，EIPO将保留测试配售结果，直到2月18日15:00。2月18日15:00后测试数据将会被从EIPO里清除。
六、测试数据准备
1．配售对象基础数据

网下发行系统将使用证券业协会截至2008年1月29日中午12:00的询价对象及配售对象的报备资料数据作为本次测试的基础数据。

各配售对象应按照真实账户信息向结算银行报备划款信息。

2．发行参数 

公司名称：全网测试股份有限公司
证券代码：002999
证券简称：测试公司

定价方式为初步询价定价，发行价格10.18元，总发行量5000万股，其中网下发行总量1000万股，最高申购量1000万股，最低申购数量100万股，最小变动数量100万股。

3．结算公司的发行专户 
	开户行名称
	开户账号
	开户名称

	工商银行

深圳分行
	4000023029200403170
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	建设银行

深圳分行
	44201501100059868686
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	农业银行

深圳分行
	41000500040018839
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	中国银行

深圳分行
	810100838438024001
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	招商银行

深纺大厦支行
	755914224110802
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	交通银行

深圳分行
	443066285018150041840
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	中信银行

深圳分行
	7441010191900000157
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	兴业银行

深圳分行
	337010100100219872
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	光大银行

深圳分行
	38910188000097242
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	民生银行

深圳分行
	1801014040001546
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	深圳发展银行总行清算中心
	11005120254404
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	华夏银行

深圳分行
	4530200001843300000255
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	浦东发展银行深圳分行
	79170153700000013
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	广东发展银行深圳分行
	102082594010000028
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	深圳平安银行股份有限公司营业部
	0012400011735
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户


4．主承销商的相关证券账户及资金账户 

使用真实账户信息。由于不模拟退款和认购款的划付，测试时，主承销商不能通过IST进行相关查询。

七、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

4、各询价对象认真学习用户手册，测试前准备好数字证书、网络、浏览器等客户端环境。

八、注意事项

1、
请参测单位参阅以下文档，认真理解业务规则和指引，完成本次测试。具体文档请到深交所网站(http://www.szse.cn)——规则/指南下的发行上市类规则/指南和结算公司网站( http://www.chinaclear.cn)查找。
①
《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》

②
《深圳市场首次发行股票网下发行电子化登记结算业务指引》

③
相关使用手册，培训资料

2、本次测试不包含T+2日退款等流程。
3、EIPO系统将于测试完后的第一日（2月18日）15:00关闭，有需要进行查询的询价对象请务必在系统关闭前完成相关查询工作。

4、
本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何业务处理的依据。
1、 九、测试要求

2、 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。

3、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（2月18日）生产系统的正确运行。

4、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

5、 测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况，如有问题请将问题反馈到 ssegcb@szse.cn 或 szjsb@chinaclear.com.cn。请在邮件中着重说明以下信息：单位名称、询价对象代码、测试问题及联系方式等。
十、相关测试单位联系方式 



在测试过程中询价对象资金的确认请联系各结算银行；EIPO的使用问题请联系深交所。
以下是各单位的测试联系人列表：(电话区号0755)
	单位名称
	业务支持电话
	技术支持电话
	传真

	工商银行

深圳分行
	82919117
	82919401
	82919090

	建设银行

深圳分行
	82488784

25882416

82488002
	83862427
	82488008

	农业银行

深圳分行
	25590791
25590761
	82503046
	25591341
25592305

	中国银行

深圳分行
	22331240
	22334333
	22334455-4333

82253695

22331259

	招商银行

深纺大厦支行
	83776792

83777609
	82092222-8655

82092222-8657
	83776421

	交通银行

深圳分行
	83680000－3004

83680355
	83205555-2327
	83680356

	中信银行

深圳分行
	25987613

25942598

25988747
	25942107

25988590
	25942134

25943338

	兴业银行

深圳分行
	82989467
82989321
	82989349
	83026181

	光大银行

深圳分行
	83053512/83053388-8151
	83053388-8785
	83053367

83053420

	民生银行

深圳分行
	82806233

82806715
	82806283

26886526
	82806355

	深圳发展银行总行清算中心
	82828129

82828257
	82828017
	82828270
82828290

	华夏银行

深圳分行
	83989034

83989027
	83989142
	83989030

	浦东发展银行深圳分行
	82020902
82020897
	82020686
	82020960

	广东发展银行深圳分行
	82828129
	82380144
	82828270

	深圳平安银行股份有限公司营业部
	25878035
25879161
	25878035
25879161
	25878056

	深圳证券

交易所

	25918475


	25918577
25918747

25918482

25918554

25918568

25918640
25918485
	

	结算公司

资金交收部
	25946002
25946020
25988896

25946017
	25946080
	25987499
25987433




           深圳证券交易所



中国证券登记结算有限责任公司
二〇〇八年二月四日

附件一
网下发行电子化平台全网测试划款单
注：各配售对象按照以下格式向各结算银行发送划款传真凭证，以便结算银行完成与结算公司的资金划付。配售对象ID由证券业协会分配，可以在网下发行电子平台（EIPO）的“资料查询”(“配售对象资料查询”菜单下查询此ID。
	配售对象名称
	

	配售对象ID
	

	划出方信息（配售对象的银行账户信息）

	开户行

银行行号
	

	开户行

银行名称
	

	配售对象

银行帐号
	

	配售对象

银行账户名称
	

	划入方信息（结算公司网下发行专户的账户信息）

	开户行名称
	

	开户行账号
	

	账户名称
	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户

	划款金额
(RMB)
	（大写）:                                         元

（小写）:                                          元

	备注
	

	
	提示：应填写为B001999906+WXFX+新股代码，本次测试新股代码为002999

	经办人姓名
	

	经办人

联系电话
	

	特别申明：

· 此划款传真凭证为测试用凭证，仅供2008年2月17日网下发行电子化平台全网测试时使用。


附件二 

网下发行电子化平台简明操作指南

(询价对象部分)

1、 环境检查
系统使用前，请确认客户端电脑已按用户手册要求的正确设置。
a) 安装移动数字证书相关软件

· 确认已安装“移动数字证书驱动程序”
· 确认已安装“数字签名插件”

b) 设置IE（Internet Explorer）浏览器
· 对于IE6，确认设置“工具(T)(Internet选项(常规(Internet临时文件”的“每次访问此页时检查(E)”生效；
· 对于IE7, 确认设置“工具(T)(Internet选项(常规(浏览历史记录->设置(”将“检查所存网页的较新版本”设为“每次访问此页时检查”：
· 确认已将*.szse.cn加入受信任站点，并将受信任站点的安全级别设置为低；

· 确认已删除“上网助手”及类似软件。

2、 登录网下发行电子平台

https://business.szse.cn/szseAllotmentPortal 

3、 录入初步询价单

操作步骤：

a) 点击菜单项“初步询价”→“初步询价”进入本栏目

b) 点击“参与询价”链接，进入到初步询价数据录入页面

c) 录入报价信息后，点击“下一步”按钮，显示报价数据确认页面

d) 确认无误后，点击“提交”按钮，完成初步询价单的提交

4、 录入申购单
操作步骤：

a) 点击菜单项“网下申购”→“申购数据录入”进入本栏目

b) 点击“参与申购”链接，进入经办人填写页面

c) 录入完经办人信息后，点击“确定”按钮，进入到申购页面

d) 在该页面点击“参与申购”链接，进入到申购单录入页面，填写完申购信息后，点击“下一步”按钮，显示申购数据确认页面，确认无误后，点击“确认”按钮，完成申购单录入操作

5、 查看资金到账情况
操作步骤：

a) 点击菜单项“网下申购”→“申购资金到账明细查询”进入本栏目

b) 在该列表显示配售对象的申购资金实际到位情况

6、 查看配售结果

操作步骤：

a) 点击菜单项“配售结果”→“配售结果查询”进入本栏目

b) 点击新股发行申请右方的“查看”链接，进入到配售结果页面，在该列表显示发行价格和实际获配股数

网下发行电子平台全网测试方案


