深圳证券交易所上市开放式基金（LOFs）

全网测试方案

1、 参测单位

1、 深圳证券交易所

2、 中国结算深圳分公司

3、 深圳证券通信公司

4、 各会员单位
2、 测试项目

1、 LOFs交易、过户及股份、资金结算。

2、 LOFs的连续发行和登记托管。

3、 LOFs的跨系统转托管业务。
3、 测试时间

测试时间为2004年7月31日（周六）8:45至18:00。
交易系统接收交易委托、发行申购及非交易委托的时间为上午8:45至10:00，下午13:30至14:30。

结算公司将模拟４个工作日进行处理，分两批数据进行回报。具体安排请见下表：

	时间

（7月31日）
	交易、结算系统

主要处理内容
	会员重点测试内容
	模拟日期

	8:45-10:00
	交易系统接收交易委托、发行申购及各类非交易委托。其中：8:55进行集合竞价撮合，9:00至10:00为连续竞价时间。
	券商通过通讯公司接收最新SJSXW.dbf和SJSDL.dbf（含LOF代销人信息和代理信息）；

LOF交易委托、LOF发行认购、跨系统转托管转出委托。
	T日

（2004年

8月2日）

	10:00-11:30
	结算公司进行LOFs交易、发行、LOFs跨系统转托管处理。
	——
	

	11:30-13:30
	——
	接收SJSGF.dbf，SJSTJ.dbf，

SJSZJ.dbf，
进行股份、资金结算
	

	13:30-14:30
	交易系统接收交易委托、发行申购及各类非交易委托。其中：13:45进行集合竞价撮合，13:50至14:30为连续竞价时间。
	LOFs交易委托、LOFs发行认购、跨系统转托管转出委托。
	T+1日

（2004年

8月3日）

	14:30-17:30
	结算公司进行LOFs交易、发行、跨系统转托管、LOFs登记托管处理。
	——
	T+2日

（2004年

8月4日）T+3日

（2004年

8月5日）

	17:30以后
	——
	券商接收SJSGF.dbf，

SJSTJ.dbf，

SJSZJ.dbf，

SJSDZ.dbf，

进行股份、资金结算
	


4、 测试内容及数据准备

1、 本次测试以2004年7月30日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、 本次测试增加4只专用证券，如下表所示：

	证券代号
	证券简称
	测试内容约定

	159999
	测试LOF1
	1） 测试期间可进行跨系统转托管；

2） 模拟连续2个交易日进行交易和各项非交易处理；

3） 涨跌幅限制为10%；

4） 开盘参考价为1.000元； 

5） 其结算数据由2004年7月30日深发展（000001）的流通股份数据复制生成。

	169999
	测试LOF2
	1） 模拟连续2个交易日停牌；

2） 进行跨系统转托管测试。要求以20个指定的证券账户进行操作，详见本节第4条。

	159998
	LOF发1
	模拟LOFs连续发行：

发行价格1.000元，申报数量必须为1000（份）的整数倍。模拟发行日期为2004年8月2日至8月3日。

	169998
	LOF发2
	模拟LOFs连续发行：

发行价格1.000元，申报数量必须为1000（份）的整数倍。模拟发行日期为2004年8月2日至8月3日。


3、 159999（测试LOF1）的股份数据由2004年7月30日（周五）收市清算后000001（深发展A）的流通股份数据复制生成。请券商自行复制。

4、 为确保跨系统转托管测试能成功进行，本次测试特别指定了20个帐户：0199900001到0199900020。这20个账户为深圳Ａ股证券账户，同时已在TA系统注册。请券商自行给这20个帐户各生成500份169999（测试LOF2）的基金份额，并在测试中用这20个帐户进行跨系统转托管操作。

5、 本次测试，结算系统模拟4个工作日的运行（2004年8月2日至2004年8月5日），但是会员只需模拟前2个工作日的委托。会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为7月31日，但结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（即8月2日至8月5日）。请各会员注意这方面的差别。

6、 上市开放式基金在交易系统内的发行申购，沿用股票的资金定价发行模式，但无配号及摇号中签环节。

7、 整个测试过程，结算公司将向券商分发2次结算数据，具体情况如下表所示：
	时间

7月31日
	数据包
	说明(主要业务类别)

	11:30

至13:30
	SJSGF.dbf
	只包含8月2日的结算数据；

(A0、A1、25、26)

	
	SJSTJ.dbf
	只包含8月2日的结算数据

	
	SJSZJ.dbf
	只包含8月2日的结算数据

	17:30后
	SJSGF.dbf
	包含8月3日至8月5日三天的结算数据；

(A0、A1、A3、A6、01、25、26)

	
	SJSTJ.dbf
	只包含8月3日的结算数据

	
	SJSZJ.dbf
	包含8月3日至8月5日三天的结算数据

	
	SJSDZ.dbf
	只包含8月5日的对账数据


5、 注意事项

1、 本此测试不包括IST系统、实时开户系统。

2、 各基金代销机构的测试要求，请参考中国结算开放式基金工作组发布的《LOFs全网测试方案（TA部分）》，各相关单位可以从中国结算公司网站http://www.chinaclear.com.cn下载。
3、 有关LOFs业务的相关说明，请参看《深圳证券交易所上市开放式基金系统测试参考指引》。

4、 各参测单位于测试前做好系统和数据环境的备份工作以及测试数据的准备工作。
5、 请各参测单位依据深交所和中国结算深圳分公司相关通知及数据接口规范Ver4.31要求，认真参测。

6、 测试中如发现异常现象，请及时报告深交所或中国结算深圳分公司，也可发送电子邮件反馈测试情况，邮件信箱为ssegcb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。请在邮件中着重说明以下信息：参测单位名称、席位代号、测试情况及联系方式等。

7、 测试完成后，各参测单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易。
六、联系电话： 
深圳证券交易所：     0755-82083510
中国结算深圳分公司： 0755-25987818，0755-25987718（FAX）   

深圳证券通信公司：   0755-83182222
深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二○○四年七月二十八日







4
1

