权证上市和ETF发行及网络投票结果回报等业务

全网测试方案

一、测试目的

我所定于2005年11月26日（星期六）进行交易系统应急演练测试。同时，为了确保我所权证上市交易等多项新业务的顺利开展，且尽量合理地安排全网测试工作，我所决定于交易系统应急演练测试当日同步开展权证上市交易、ETF网上发行和交易系统投票结果回报等业务的模拟测试。

对于权证业务，我所和中国结算深圳分公司已于2005年8月20日、9月10日组织进行了两次全网测试。为方便各会员单位进一步做好权证上市交易相关技术准备工作，我所和中国结算深圳分公司于2005年11月26日开放权证业务的联网测试环境，供有需要的会员进行联网测试。各会员可根据自身技术系统的情况决定是否参测和安排具体的测试内容。

二、参测单位

  - 深圳证券交易所

  - 中国结算深圳分公司

  - 深圳证券通信公司

  - 各会员单位及其他A股结算参与人

三、测试内容

（一）权证上市交易的模拟测试

通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.34）的券商系统。

1、T日

交易系统：权证的二级市场交易、行权申报、成交回报接收、实时行情接收、公开信息披露；

结算系统：T日权证交易和行权的清算。

2、T+1日

结算系统：T日权证交易和行权的交收。

注：参测会员可根据自身系统的情况安排具体的测试内容，如部分参测或全程参测。

（二）ETF网上发行的模拟测试

通过模拟ETF 1个发行日的申购和2个结算日的结算，检验各会员技术系统对ETF网上发行业务的适应性。

1、T日

交易系统： ETF认购申报、回报接收。

结算系统： ETF认购处理。

2、T+1日

结算系统： ETF认购处理。

注：要求各会员至少进行ETF申购的报盘测试。

（三）交易系统投票结果回报的模拟测试

四、测试时间安排

测试时间为2005年11月26日（周六）8:45至19:00。

深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间同日常交易（9:15至11:30，13:00～15:00）。

结算公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分二次回报。

具体安排请见下表：

| 时间 (11月26日) | 主要测试内容 | 会员重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15前 |  | 接收证券信息库获得权证基本信息 | T日：2005年 11月26日 |
| 9:15-11:30 | 交易系统接收交易委托、非交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至11:30为连续竞价时间。 | 权证、标的证券的交易申报、权证行权申报； ETF认购申报。 可模拟交易系统投票。 |  |
| 13:00-15:00 | 13:00至15:00为连续竞价时间。 | 权证、标的证券的交易申报、权证行权申报； ETF认购申报。 可模拟交易系统投票。 |  |
| 15:00-17:00 | 结算公司模拟11月26日的权证交易和行权的股份和资金的清算、ETF认购处理。 | 17：00左右，接收交易系统网络投票结果回报数据：SJSTP.dbf，检查格式和内容。 | T日 |
| 17:00-18:00 | 第一次结算数据发送。 注意，利用结算数据进行数据稽核，以验证应急切换结果的正确性。 | 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(26日)、SJSQS.DBF(26日)、SJS GF.DBF(26日)，SJSZJ.DBF(26日)； 进行股份和资金的清算 |  |
| 17:00-19:00 | 结算公司模拟11月27日的权证交易和行权的股份和资金的交收、ETF认购处理。 |  | T+1日：2005年 11月27日 |
| 19:00以后 | 第二次结算数据发送 | 接收结算数据： SJS GF.DBF(27日),SJSZJ.DBF(27日),SJSDZ.DBF(27日)； 进行股份和资金的交收 |  |

注：全程参加权证业务和ETF发行模拟测试的参测单位，需等待接收结算公司第二次发送的结算数据（预计在19：00左右）。

五、测试数据

1、本次测试以2005年11月25日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、模拟权证信息

| 权证代码 | 038001 | 038002 |
| --- | --- | --- |
| 权证证券简称 | 钢钒PGP1 | 万科HRP1 |
| 权证存续期间 | 2005-11-4至2007-5-3 | 2005-11-21至2006-8-20 |
| 标的证券 | 000629 | 000002 |
| 标的证券简称 | G新钢钒 | G万科 |
| 权证交易相关信息： |  |  |
| 昨收盘价 | 1.690元 | 0.323元 |
| 涨跌幅价 | 按公式 计算 | 按公式 计算 |
| 标的股票涨跌幅 | 均为10% | 均为10% |
| 权证行权相关信息： |  |  |
| 权证类别 | 认沽权证 | 认沽权证 |
| 结算方式 | 证券结算 | 证券结算 |
| 行权价格 | 4.85元 | 3.73元 |
| 行权比例 | 1 | 1 |
| 结算价格 |  |  |
| 行权起始日期 | 2005/11/26 | 2005/11/26 |
| 行权截止日期 | 2005/11/26 | 2005/11/26 |
| 行权方式 | 欧式行权 | 百慕大式行权 |
| 自动行权开关 | N | N |

注：上表中“昨收盘价”等为模拟数据。不管那种行权方式，测试当日均可行权。

3、权证份额数据准备

权证份额数据以2005年11月25日（周五）收市后该两只权证数据为起始数据。

4、权证信息的披露

深交所交易系统通过证券信息库(SJSXX.dbf)发布权证基本信息，具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver 4.34）。

5、风险处理

本次测试做一天的交易，测试包括权证待处分情况。

6、测试用的费率

| 证券品种 | 收费项目 | 费率 | 计算对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权证行权 | 标的股票过户费 | 0.000500 | 股票过户面额 （向投资者单向收取） |
|  | 结算费 | 0.000015 | 清算金额（向结算参与人单向收取） |
| 权证交易 | 经手费 （含监管规费） | 0.0001375 | 成交金额（双向） |
|  | 证管费 | 0.000040 | 成交金额（双向） |
|  | 证券结算风险基金 | 0.00000 | 成交金额（双向） |
|  | 结算费 | 0.000015 | 成交金额（双向） |
| 违约处罚 | 卖空违约金 | 0.001 | 按卖空冻结金额计算 |

7、本次测试，结算系统模拟2个工作日的运行（2005年11月26日至2005年11月27日），而会员只需模拟1个工作日的委托。会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为11月26日，而结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（11月26日至11月27日）。请各会员注意这方面的差别。

结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。

| 时间 | 数据接口 | 主要内容 | 发送日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17：00 | SJSTJ.DBF | T日权证交易统计，不含结算费 | 11月26日 |
|  | SJSQS.DBF | T日权证交易清算结果，业务类别为00； T日权证行权清算结果，业务类别为： W2，证券认沽(038001、038002) | 11月26日 |
|  | SJSGF.DBF | T日权证行权申请回报，业务类别W0 T日ETF认购回报，业务类别A0、A1 | 11月26日 |
|  | SJSZJ.DBF | 没有权证类资金用途的信息， 包含A股、B股的信息及ETF认购资金【记账日期为11月27日】 | 11月26日 |
| 19：00后 | SJSGF.DBF | T+1日权证行权交收结果，业务类别为： W2，证券认沽(038001、038002) | 11月27日 |
|  | SJSZJ.DBF | T日权证交易行权后资金交收结果及ETF认购资金【记账日期为11月27日】 | 11月27日 |
|  | SJSDZ.DBF | T+1日股份交收结果 | 11月27日 |

8、ETF网上发行业务同LOF发行，采用现金认购持续多日发行方式，认购期内的申购报盘、结算数据和资金交收流程与LOF发行相同。本次测试ETF发行代码为159901，发行价为1.00元。

9、交易系统投票结果回报：对于网络投票进行中的上市公司（即现场股东大会等于或晚于11月25日的上市公司），发送该等上市公司自其网络投票开始日累积至11月26日的交易系统投票的处理结果，包括网络投票进行中的上市公司在11月25日前的真实投票数据和11月26日的模拟投票数据。

六、注意事项

- 本次测试不包括IST系统的资金划拨部分。

- IST平台在测试当日8:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过IST平台下载资金清算、交收数据和交易统计数据，并提供帐务查询等业务的测试。

- 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位根据自身情况进行处理。

- 对ETF发行，本次仅测试ETF认购委托申报及T日和T+1日的结算处理，不进行T+2日认购处理，主要是检查会员前端系统ETF认购申报的正确性。

- 请参测单位下载《TS-0405-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.34）》，并在测试过程中仔细核对。

- 权证业务的测试，可参阅《深圳证券交易所权证业务的技术指南（交易所部分）》和《关于权证登记结算业务与数据接口说明(测试用稿)》、《权证登记结算业务数据接口培训》、《权证业务风险管理处理案例》等。

- ETF发行业务的测试，可参阅《深圳证券交易所ETF业务券商技术系统变更指南》和《关于ETF登记结算业务与数据接口说明》的相关内容。

- 交易系统投票结果回报的测试，可参阅《交易系统投票结果回报数据接口》（Ver 1.00）。如发现接收SJSTP.dbf有异常，请联系深圳证券信息公司（0755-83991192）或深圳证券通信公司（0755-83182222）解决。

- 数据接口说明及相关文档可从深交所网站www.szse.cn和中国结算网站www.chinaclear.cn查阅。

七、测试要求

- 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。

- 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（11月28日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告深交所或中国结算深圳分公司，也可发送电子邮件反馈测试情况，邮件信箱为 ssegcb@szse.cn  及szjsb@chinaclear.com.cn。请在邮件中着重说明以下信息：参测单位名称、席位代号、测试情况及联系方式等。

- 如本次权证业务测试正常，即可上线权证相关技术系统。

八、联系电话

0755-82083510（深圳证券交易所）

0755-25946080，25987818（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信公司）

0755-83991192（深圳证券信息公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二○○五年十一月二十一日