权证业务

第二次全网测试方案

一、测试目的

为了确保权证业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司定于2005年9月10日联合组织第二次全网测试，通过模拟权证的交易、行权的申报及相关的登记结算业务全过程，以检查各会员的技术系统以及深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统的正确性。

二、参测单位

  - 深圳证券交易所

  - 中国结算深圳分公司

  - 深圳证券通信公司

  - 各会员单位及其他A股结算参与人

三、测试内容

本次测试通过模拟2个完整交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.34）的券商系统。

（一）T日

交易系统：权证的二级市场交易、行权申报、成交回报接收、实时行情接收、公开信息披露；

结算系统：T日权证交易和行权的清算。

（二）T+1日

交易系统：权证的二级市场交易、行权申报、成交回报接收、实时行情接收、公开信息披露；

结算系统：T日权证交易和行权的交收，T+1日权证交易和行权的清算。

（三）T+2日

结算系统：T+1日权证交易和行权的交收。

四、测试时间安排

2005年9月10日，测试时间为8:30至18:00。

深交所交易系统接收交易、非交易委托的时间为上午9:00至10:00，下午14:00～15:00。

结算公司将模拟3个工作日进行处理，分两批数据进行回报。

具体安排请见下表：

| 时间 （9月10日） | 主要测试内容 | 会员重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 |  | 接收证券信息库获得权证基本信息 | T日：2005年 9月10日 |
| 9:00-10:00 | 交易系统接收交易委托、非交易委托。其中：9:15进行集合竞价撮合，9:20至10:00为连续竞价时间。 | 权证、标的证券的交易申报、权证行权申报。 |  |
| 10:00-11:30 | 结算公司进行结算处理，模拟9月10日的权证交易和行权的股份和资金的清算。 | —— |  |
| 11:30-13:30 | —— | 接收第一次结算数据：包括SJSTJ.DBF、SJSQS. DBF、SJSGF.DBF、SJSZJ. DBF，进行股份和资金清算 |  |
| 13:30-15:00 |  | 致电结算公司，进行备付金余额调整。 |  |
| 14:00-15:00 | 交易系统接收交易委托、非交易委托。其中：14:15进行集合竞价撮合，14:20至15:00为连续竞价时间。 | 权证、标的证券的交易申报、权证行权申报。 | T+1日：2005年 9月11日 |
| 15:00-16:30 | 结算公司模拟9月10日的权证交易和行权的股份和资金的交收，9月11日的权证交易和行权的股份和资金的清算。 |  | T+1日 |
| 16:30-17:30 | 结算公司模拟9月11日的权证交易和行权的股份和资金的交收。 |  | T+2日：2005年 9月12日 |
| 17:30以后 | —— | 接收第二次结算数据：包括SJSTJ.DBF(11日)、SJSQS.DBF(11日)、SJS GF.DBF(11日和12日)，SJSZJ.DBF(11日和12日)，SJSDZ.DBF(12日)； 进行股份和资金的交收 |  |

五、测试数据

1、本次测试以2005年9月9日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、模拟权证信息

| 权证代码 | 030001 | 030002 | 039998 | 039999 | 030003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权证证券简称 | 发展CSC1 | 万科CSC2 | 一汽CSP1 | 五粮CSP2 | 吉电CSC3 |
| 权证存续期间 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
| 标的证券 | 000001 | 000002 | 000800 | 000858 | 000875 |
| 标的证券简称 | 深发展A | 万科A | 一汽轿车 | 五粮液 | 吉电股份 |
| 权证交易相关信息： |  |  |  |  |  |
| 昨收盘价 | 0.809元 | 0.255元 | 0.270元 | 0.348元 | 0.358元 |
| 涨跌幅价 | 按公式 计算 | 按公式 计算 | 按公式 计算 | 不设 集合竞价和连续竞价有效范围设为上下5元 | 停牌 |
| 标的股票涨跌幅 | 均为10% | 均为10% | 均为10% | 不设涨跌幅 |  |
| 权证行权相关信息： |  |  |  |  |  |
| 权证类别 | 认购权证 | 认购权证 | 认沽权证 | 认沽权证 | 认购权证 |
| 结算方式 | 现金结算 | 证券结算 | 现金结算 | 证券结算 | 现金结算 |
| 行权价格 | 6.27元 | 3.98元 | 2.78元 | 8.06元 | 2.05元 |
| 行权比例 | 1 | 0.67 | 1 | 0.67 | 0.67 |
| 结算价格 | 6.82元 |  | 2.73元 |  | 3.15元 |
| 行权起始日期 | 2005/08/04 | 2005/08/04 | 2005/08/04 | 2005/08/04 | 2005/09/10 2005/09/10 |
| 行权截止日期 | 2006/02/03 | 2006/02/03 | 2006/02/03 | 2006/02/03 | 2005/09/10 |
| 行权方式 | 美式行权 | 美式行权 | 美式行权 | 美式行权 | 欧式行权 |
| 自动行权开关 | N | N | N | N | Y |

注：⑴模拟权证030003（“吉电CSC3”），用于模拟“采用现金结算方式行权且权证在行权期满时（2005/9/10）为价内权证，未行权的权证持有人在权证期满的次一交易日（模拟日为2005/9/11）自动获得现金差价”的场景。

⑵模拟权证030003在9:00至10:00的模拟交易结束后摘牌。

3、权证份额数据准备

结算公司为持有上述标的股票的证券账户按1：1比例配送对应权证。各结算参与人也自行按1:1的比例为持有上述标的股票的证券账户生成权证份额数据。

4、权证信息的披露

我所交易系统通过证券信息库(SJSXX.dbf)发布权证基本信息，具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver 4.34）。

测试日9：00和14:00前模拟发布两日可流通量和超比例持有人信息、权证交易公开信息。

5、风险处理

本次测试做两天的交易，测试包括权证待处分、权证卖空代为补入及标的证券卖空代为行权的情况。

6、权证结算的账户设置及余额

1）履约保证金账户

结算公司为每个结算参与人配置履约保证金账户：B006+结算席位代号，并为每个账户初始设置200万资金。各结算参与人可在IST进行账户设置和查询。

2）备付金账户余额

结算公司统一将所有结算参与人的备付金账户余额修改为200万元。如果需要调整，可致电结算公司资金交收部进行账户余额的调整0755-25946001,25946002,25946003,25946004。

结算公司建议结算参与人测试权证待处分、权证卖空代为补入及标的证券卖空代为行权的情况。

7、测试用的费率

| 证券品种 | 收费项目 | 费率 | 计算对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权证行权 | 标的股票过户费 | 0.000500 | 股票过户面额 （向投资者单向收取） |
|  | 结算费 | 0.000015 | 清算金额（向结算参与人单向收取） |
| 权证交易 | 经手费 （含监管规费） | 0.0001375 | 成交金额（双向） |
|  | 证管费 | 0.000040 | 成交金额（双向） |
|  | 证券结算风险基金 | 0.00000 | 成交金额（双向） |
|  | 结算费 | 0.000015 | 成交金额（双向） |
| 违约处罚 | 卖空违约金 | 0.001 | 按卖空冻结金额计算 |

注：本表所列收费项目、费率仅适用于本次全网测试，正式收费项目和标准将于权证相关业务规则颁布执行后对市场公布。

8、本次测试，结算系统模拟3个工作日的运行（2005年9月10日至2005年9月12日），但是会员只需模拟前2个工作日的委托。会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为9月10日，但结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（9月10日至9月12日）。请各会员注意这方面的差别。

结算公司将分两次发送相关结算数据，详细说明如表所示。

| 时间 | 数据接口 | 主要内容 | 发送日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:30以后 | SJSTJ.DBF | T日权证交易统计，不含结算费 | 9月10日 |
|  | SJSQS.DBF | T日权证交易清算结果，业务类别为00； T日权证行权清算结果，业务类别为： W1，现金认沽(039998) W2，证券认沽(039999) W3，现金认购(030001，030003) W4，证券认购(030002) | 9月10日 |
|  | SJSGF.DBF | T日权证行权申请回报，业务类别W0 | 9月10日 |
|  | SJSZJ.DBF | 没有权证类资金用途的信息， 仅包含A股、B股的信息 | 9月10日 |
| 17:30以后 | SJSTJ.DBF | T+1日权证交易统计，不含结算费 | 9月11日 |
|  | SJSQS.DBF | T+1日权证交易清算结果，业务类别为00；T+1日权证行权清算结果，业务类别为： W1，现金认沽(039998) W2，证券认沽(039999) W3，现金认购(030001，030003) W4，证券认购(030002) | 9月11日 |
|  | SJSGF.DBF | T日权证行权交收结果，业务类别为： W1，现金认沽(039998) W2，证券认沽(039999) W3，现金认购(030001，030003) W4，证券认购(030002) T+1日权证行权申请回报，业务类别W0 | 9月11日 |
|  |  | T+1日权证行权交收结果，业务类别为： W1，现金认沽(039998) W2，证券认沽(039999) W3，现金认购(030001) W4，证券认购(030002) | 9月12日 |
|  | SJSZJ.DBF | T日权证交易行权后资金交收结果 【记账日期为9月11日】 | —— |
|  |  | T+1日权证交易行权后资金交收结果 【记账日期为9月12日】 | —— |
|  | SJSDZ.DBF | T+2日股份交收结果 | 9月12日 |

六、注意事项

- 本次测试不包括结算分公司实时开户系统、IST系统的资金划拨部分。

- IST平台在测试当日8:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过IST平台下载资金清算、交收数据和交易统计数据，并提供帐务查询等业务的测试。

- 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境，自行生成权证的份额数据。由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；第二次发送数据包括两个结算处理日的数据，请各参测单位根据自身情况进行处理。

- 请参测单位下载最新的《TS-0405-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.34）》，并在测试过程中仔细核对。

- 权证业务的数据接口说明及相关文档可从深交所网站www.szse.cn和中国结算网站www.chinaclear.com.cn查阅。

七、测试要求

- 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，测试各个环节，并指定专人负责本次联网测试工作。

- 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（9月12日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试结束后，要求测试会员于9月12日17时前登录网站www.szse.cn首页之“技术专栏”  （http://www.szse.cn/main/rules/Catalog_1045.aspx ），点击“网上填报”下的“权证业务第二次全网测试反馈表”，认真填报《权证业务第二次全网测试反馈表》（主要填写内容参见附件1）。

# 八、联系电话

0755-82083510（深圳证券交易所）

0755-25946080，25987818（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二○○五年九月五日

附件1、全网测试报告模板

权证业务第二次全网测试报告

填表日期：

| 参测单位名称： | 席位代号： 会员编码： |
| --- | --- |
| 一、测试情况说明 - 测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ 如果部分通过，系统改造还需 时间。 - 共有 下属网点，本次测试是否有下属网点参测： 有□ 没有□， 如果是，本次有 网点参测。 - 贵单位的接口处理情况，正常的请划勾。 权证交易委托SJSWT □ 权证行权委托SJSWT □ 权证交易统计SJSTJ □ 权证清算结果SJSQS □ 结算信息库SJSGF □ 股份对账SJSDZ □ 资金对账SJSZJ □ - 业务功能测试结果，正常的请划勾。 ①权证交易： 交易委托正常 □ 交易成交回报正常□ 交易统计正常 □ 交易清算正常 □ 交易交收全部成功 □ 交易交收部分成功，对交收失败数据能正确处理 □ ②权证交易风险处理： 待处份出现并正确处理 □ 权证卖空出现并正确处理 □ 标的证券卖空出现并正确处理 □ ③权证行权： 行权委托正常 □ 行权回报正常 □ 行权清算正常 □ 行权交收正常 □ 行权交收有失败的记录，对交收失败数据能正确处理 □ 接下页 |  |
| 二、测试问题记录 三、数据通信文件包传送/接收情况 与深交所 证券信息库（SJSXX.DBF） □ 行情库（SJSHQ.DBF）□ 委托库（SJSWT.DBF） □ 回报库（SJSHB.DBF）□ 与结算深圳分公司： 结算信息库（SJSGF.DBF） □ 证券交易统计库（SJSTJ.DBF）□ 结算对账信息（SJSDZ.DBF）□ 资金结算信息库（SJSZJ.DBF）□ IST平台 清算信息库（SJSQS.DBF） □ 查询履约保证金成功 □ 尚未支付金额查询成功 □ |  |
| 备注： |  |
| 测试负责人： 联系电话： |  |