2005年交易系统应急演练测试方案

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 各会员及其下属营业部

- 测试项目

- 模拟我所交易系统出现灾难故障切换至异地备份主机，检验我所对技术系统灾难事件的应急恢复处理能力；

- 模拟双向卫星通信线路发生突发故障，演练卫星到地面通信线路的应急切换操作；

- 会员单位模拟自身技术系统发生灾难事件后的应急恢复处理，或会员模拟内部集中报盘通信线路出现故障后通过备份手段进行报盘。

- 测试时间及步骤

测试时间为2005年11月26日（周六）9:15至17:00。详细步骤如下：

|  | 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午测试 |  | 9:15至9:30 | 证券交易的集合竞价阶段，其中：9:25进行集合竞价撮合。 交易测试，行情接收。 |
|  |  | 9:30至11:30 | 交易连续竞价阶段。 交易系统灾难模拟： 交易系统灾难模拟切换时间点定于10:00-10:10间，模拟主交易系统突发灾难，交易切换到备份交易系统继续运行。 卫星通信系统灾难模拟： 卫星通信系统灾难模拟时间定于10:40-11:10，模拟双向卫星通信链路突发故障，券商通信切换到地面DDN及拨号等备份线路。 |
|  |  | 11:30至13:00 | - 中午休市。 |
| 下午测试 |  | 13:00至15:00 | 会员按照本单位的应急预案，模拟内部通信线路中断、技术系统发生突发故障或灾难事件的应急恢复处理。 |
|  |  | 15:00至15:15 | - 大宗交易时段。 |
|  |  | 17:00 | - 会员及营业部接收清算数据，比对交易数据的正确性。 |
|  |  | 步骤6完成后 | - 系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易；汇总整理测试数据、填写测试结果反馈表 |
| 备注：下午测试，交易所及通信公司提供环境及测试配合。 |  |  |  |

本所交易系统灾难模拟及卫星通信切换测试安排在11:30前，为避免互相干扰，会员内部模拟测试应安排在13:00-15:00之间进行。

- 测试数据准备

本次测试以2005年11月25日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

- 具体安排

上午测试：

- 9:10 前  本所交易主机、通信系统准备就绪；

- 9:15起  参加单位系统准备就绪，进行常规的集合竞价报盘测试，请各营业部输入各种委托；

- 9:30起  进行常规的连续竞价报盘测试，请各营业部输入交易及非交易等委托；

- 10:00-10:30期间  本所模拟交易主机故障并切换，届时整个交易及行情全部中断，请各营业部继续输入交易及非交易等委托，并密切关注交易委托的发送，成交和行情的接收，记录异常持续时间；

- 10:40-11:10左右通信公司模拟双向卫星通信突发故障，券商通信切换到地面DDN及拨号等备份线路，不使用卫星通信的券商交易不受影响；

- 在测试期间密切注意委托数据和成交回报、行情等数据是否出现丢失、重复、数据不一致等异常情况。

下午测试：

- 13:00－15:00   进行常规的连续竞价报盘测试，会员按照本单位的应急预案，模拟内部通信线路中断、技术系统发生突发故障或灾难事件的应急恢复处理（该项测试由各会员单位自行制定内部应急恢复测试方案，我所不作统一规定，请做好相关测试准备工作）；

- 15:00至15:15大宗交易系统测试时间；

- 15:30-16:30 结算公司进行股份结算处理；

- 17:00接收结算数据，并检验结算数据与交易数据是否吻合(本次测试不发送资金交收数据和新股配号数据)。

六、注意事项

- 各参测单位于测试前做好系统和数据环境的备份工作以及测试数据的准备工作；

- 10:00开始模拟交易主中心灾难并切换，其间会发生交易及行情中断（约5至20分钟），10:40开始模拟双向卫星通信故障，请分别在交易恢复后检查交易数据、行情是否正常，中途有无发生委托或成交丢失，在收市后接收结算数据进行稽核；

- 测试结束后，请填写测试结果反馈表（见附表），并将反馈表发送至电子邮件信箱ssegcb@szse.cn；

- 测试完成后，各参测单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易。

七、联系电话：

深圳证券交易所：     0755-82083510

0755-82083511

中国结算深圳分公司:  0755-25987818

深圳证券通信公司：	0755-83182222

深圳证券交易所

二○○五年十月二十一日

附表一：

深交所交易系统灾难恢复演练测试结果反馈表

| 席位代码 |  |  |  |  |  | 会员代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员营业部名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报盘使用的通信方式：[ ]双向卫星 [ ]DDN [ ]其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小站号 |  |  |
| 行情 [ ]多媒体单向 [ ]DDNTCP [ ]DDN组播 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户序号 |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易主机切换阶段 | 行情中断时间 |  |  |  |  |  | 行情恢复时间 |  |  |  |  |
|  | 委托上传中断时间 |  |  |  |  |  | 委托上传恢复时间 |  |  |  |  |
| 卫星通信切换阶段 | 行情异常中断时间 |  |  |  |  |  | 行情恢复时间 |  |  |  |  |
|  | 委托上传异常中断时间 |  |  |  |  |  | 委托上传恢复时间 |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  | 正常 |  | 异常(若异常请详细描述) |  |  |  |  | 未测试 |  |
| 灾难切换后恢复交易情况 (是否可以继续进行正常的交易，交易及行情接收是否恢复正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托成交数据检查（深交所主机应急切换后，委托有无漏传、重复、丢失等，有无成交回报数据异常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算数据稽核 （结算数据与交易数据是否吻合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大宗交易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反 馈 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二:

集中报盘席位参加测试情况统计表

| 集中报盘席位号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中报盘席位名称 |  |  |  |  |
| 参加集中报盘的营业部 |  |  |  |  |
| 营业部名称 | 营业部识别码 |  | 联系人 | 联系电话 |

填写说明：

- 表格以席位为单位，每个席位填写一张反馈表，无论正常或不正常，均须填写反馈，集中报盘的营业部由集中报盘点负责填写反馈，同时填写附表二；

- 会员联系人须填写参加测试的技术负责人员；

- 如出现异常的数据较多致无法填写时，请将相关数据进行分类后直接EMAIL我所；

- 附表一中带暗底纹的栏目，若当日测试没有涉及相关业务，可不用填写。

- 测试中发现的问题以及建议、意见，填写在反馈意见栏中。