开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回

第三次全网测试方案

一、测试目的

为了确保开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回业务（以下简称“场内申购赎回”）的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算公司（简称“中国结算”）定于2005年7月23日提供联网测试，供具有基金代销业务资格的会员进行联网测试，具有基金代销业务资格的会员可根据自身系统情况组织测试。

二、参测单位

  - 深圳证券交易所

  - 中国证券登记结算有限责任公司

  - 深圳证券通信公司

  - 具有基金代销资格的证券公司

  - 挂牌交易LOF的基金管理公司

三、测试内容

本次测试通过模拟1个完整交易日的交易和3个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.33）和调整后的《中国结算开放式基金数据接口规范》的券商系统和基金管理公司系统的正确性，以及新版数据接口使用的一致性和正确性。

- LOF买卖、申购、赎回、转托管等业务的委托申报、交易处理、成交回报；

- LOFS份额登记、权益分派和结算数据传送；

- 资金帐户开立在深圳的结算法人的资金清算和资金交收；

- 其它深市证券品种的交易结算业务；

- 场外申购赎回和TA支持的其他业务。

四、测试时间安排

2005年7月23日，测试时间为9:00至18:00。

深交所交易系统接收交易委托、LOF申购赎回及其他非交易委托的时间为上午9:15至10:30。

结算公司将模拟3个工作日进行处理，分两批数据进行回报。具体安排请见下表：

| 时间 （7月23日） | 交易所及中国结算 主要处理内容 | 会员重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-10:30 | 交易系统接收交易委托、LOF申购赎回及各类非交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30为连续竞价时间。 | LOF交易委托、申购赎回、跨系统转托管转出委托等。 TA参与人发送场外申购赎回申请 | T日：2005年 7月23日 |
| 10:30-12:00 | 结算公司进行结算处理，模拟7月23日的LOFs份额登记结算及资金清算交收。 | —— |  |
| 12:00-14:00 | —— | 接收第一次结算数据：包括来自深圳分公司的LOF结算信息库及其他结算库（不含SJSDZ.DBF），进行股份、资金结算 |  |
|  |  | 接收来自TA的7月24日的资金清算明细文件（25）、结算对帐、交易回报等文件 | T+1日：2005年 7月24日 |
| 14:00-15:30 | 结算公司进行结算处理，模拟7月24日、25日的LOFs份额登记结算及资金清算交收。 | 接收来自TA的7月25日的资金清算明细文件（25）、结算对帐和交易回报等数据 | T+2日：2005年 7月25日 |
| 15:30以后 | —— | 接收来自结算深圳分公司的LOF结算信息库及其它结算数据库（二天数据合并发送，权益分派数据在24日发送的结算数据中）； 接收来自TA的7月26日的资金清算明细文件（25）； 进行股份、资金结算 |  |

基金管理公司的测试时间安排：

于10:30至11:00间上传基金信息文件(07),于11:30前接收交易预汇总、交易待确认、帐户通知等文件，于14:00前接收交易回报、结算对帐等文件。

五、测试数据

1、本次测试以2005年7月22日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据、TA系统数据作为起始数据。

2、深市挂牌交易的6只LOF可用于场内申购赎回。其中，160505于9:25至10:00间模拟临时停牌；163801模拟全天停牌，只可申购，不能赎回； 162703同时用于测试权益分派。所有LOF申购和赎回默认确认比例均为100％，赎回资金交收周期均为T+3。其基础信息如下表：

| 基金代码 | 160105 | 160505 | 162703 | 163801 | 162605 | 161607 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 南方积配 | 博时基金 | 广发小盘 | 中银中国 | 景顺鼎益 | 融通巨潮 |
| 基金管理人 |  |  |  |  |  |  |
| TA代码 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 基金状态 | 正常开放 | 正常开放 | 正常开放 | 正常开放 | 正常开放 | 正常开放 |
| 开放频率 | 每周一至五 | 每周一至五 | 每周一至五 | 每周一至周五 | 每周一至周五 | 每周一至周五 |
| 巨额赎回比例 | 10% | 10% | 10% | 10％ | 10％ | 10％ |
| 暂停赎回的情形 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 |
| 机构最低认购/申购金额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 机构最高持有比例 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 个人最低认购/申购金额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 个人最高持有比例 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 赎回方式 | 先进先出 | 先进先出 | 先进先出 | 先进先出 | 先进先出 | 先进先出 |
| 赎回单笔下限 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 账户最低持有份额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据精度 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 |
| 默认分红方式 | 现金红利 | 现金红利 | 现金红利 | 现金红利 | 现金红利 | 现金红利 |
| 是否是LOFS基金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否后收费 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 是否进行权益分派 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 权益登记日 | －－ | －－ | 2005-07-23 | －－ | －－ | －－ |
| 除权日 | －－ | －－ | 2005-07-23 | －－ | －－ | －－ |
| 资金发放日 | －－ | －－ | 2005-07-24 | －－ | －－ | －－ |
| 分派方案 | －－ | －－ | 10派0.16元 | －－ | －－ | －－ |

3、可参测席位：所有具备基金买卖业务权限的席位。

4、可参测证券帐户：所有深市A股帐户和基金帐户。另外，对于所有参测券商，可用证券账户0990000001－0990000010测试场内赎回业务，中国结算为每个账户在参与券商席位上初始登记50000份LOF。对于此前参与过LOF业务的券商，可以直接用持有LOF的证券账户测试赎回业务。

5、TA系统测试用的基金收费标准和费率、销售代理人代码、基金－托管人关系等数据同生产系统，基金-代理人关系为全部券商可以代销所有测试基金。

6、本次测试，结算系统模拟3个工作日的运行（2005年7月23日至2005年7月25日），但是会员只需模拟1个工作日的委托。会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为7月23日，但结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（7月23日至7月25日）。请参测会员注意这方面的差别。

六、注意事项

- 具有基金代销业务资格的会员才能参加本次测试。其中，为模拟生产系统正式运行，非TA系统参与人的参测会员（没有开立资金帐户,没有与TA系统联网的参与人）不能参加本次测试。

- 由于中国结算上海分公司有其它测试安排，在上海开立资金帐户的TA参与人不能测试资金清算和资金交收。

- 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境，自行生成10个证券帐户（0990000001－0990000010）分别持有每只LOF 50000份的份额数据。

- 为TA参与人的参测会员，可在测试当日模拟场内LOF申购赎回的同时，模拟场外申购赎回，并模拟资金合并清算。

- 本此测试不包括结算分公司实时开户系统。在测试日，券商可以通过IST平台下载资金结算数据和交易统计数据，但结算公司不开放存提款及帐务查询等业务的测试。

- 赎回在途冻结数据以及场内LOF申购赎回外的其它业务的结算数据仍通过原有SJSGF.DBF下传参测券商。在深圳开设开放式基金备付金账户的券商仍通过SJSZJ.DBF收取法人资金清算信息。

- 由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；第二次发送的结算数据中SJSDZ只含25日结算后的对帐数据。

- 登记在场内的LOF份额的资金权益通过深圳股票结算备付金账户（即“B001”账户）进行，登记在场外的LOF份额的资金权益通过开放式基金备付金账户进行。

- 测试过程中，需特别关注深交所交易数据接口、结算深圳分公司结算数据接口、中国结算开放式基金接口的变更部分，进行数据的仔细核对。

- 开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回业务的相关文档《开放式基金申购赎回业务说明》、《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver 4.33）、《关于交易所开放式基金数据接口规范调整的说明》等可从深交所网站www.szse.cn和中国结算网站www.chinaclear.com.cn查阅。

七、测试要求

- 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。

- 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（7月25日）生产系统的正确运行。

- 测试中如发现异常现象，请及时报告本所。也可向本所发送电子邮件来反馈测试情况，本所的邮件信箱为 ssegcb@szse.cn 。请在邮件中着重说明以下信息：单位名称、席位代码、测试情况及联系方式等。

- 测试结束后，请务必做好数据恢复，做好开放式基金申购赎回相关技术系统上线及相关参数配置的检查和确认工作，确保下一交易日（7月25日）的正常交易。

# 联系电话

0755-82083510（深圳证券交易所）

010-58598899 （中国结算总公司）

0755-25946080（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二○○五年七月十九日

附件1、具基金代销资格并与TA系统联网的会员名单(共47家)

| 国泰君安证券公司 | 华夏证券公司 | 国信证券公司 | 招商证券公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广发证券公司 | 中信证券公司 | 银河证券公司 | 海通证券公司 |
| 联合证券公司 | 申银万国证券公司 | 天同证券公司 | 兴业证券公司 |
| 长江证券公司 | 广东证券公司 | 西南证券公司 | 湘财证券公司 |
| 民生证券公司 | 国元证券公司 | 渤海证券公司 | 大鹏证券公司 |
| 华泰证券公司 | 山西证券公司 | 万通证券公司 | 东吴证券公司 |
| 汉唐证券公司 | 北京证券公司 | 东方证券公司 | 天和证券公司 |
| 长城证券公司 | 广州证券公司 | 东北证券公司 | 南京证券公司 |
| 上海证券公司 | 新时代证券公司 | 金信证券公司 | 平安证券公司 |
| 华安证券公司 | 东莞证券公司 | 中原证券公司 | 东海证券公司 |
| 中银国际证券公司 | 国盛证券公司 | 华西证券公司 | 齐鲁证券公司 |
| 世纪证券公司 | 第一创业证券公司 | 光大证券 |  |