“五一”前后深交所交易系统演练测试方案

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 深圳证券通信公司

- 各会员（自愿）及相关单位

- 测试内容

- 交易及非交易委托报盘测试；

- 4月30日交易所将模拟交易系统出现灾难故障切换至异地备份主机，检验技术系统对灾难事件的应急恢复处理能力和验证交易系统灾难恢复的正确性；

- 5月8日交易所不进行异常切换操作，仅启动系统检验长假后系统的可用性，同时为会员提供测试环境；

- 检验会员单位对交易技术系统运行异常的应急处理能力；

- 会员单位可模拟自身技术系统发生灾难事件后的应急恢复处理，或模拟集中报盘通讯线路出现故障后通过备份手段进行报盘（该项测试由各会员单位自行制定内部应急恢复测试方案，我所不作统一规定，请做好相关测试准备工作）。

- 测试时间及步骤

测试时间为2005年4月30日（周六）及5月8日（周日）。详细时间及步骤如下：

| 日期 | 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4月30日 | 1 | 9:15至9:30 | 证券交易的集合竞价阶段，其中：9:25进行集合竞价撮合。 |
|  | 2 | 9:30至15:00 | 交易连续竞价阶段，11:30至13:00模拟中午休市。 |
|  | 3 | 15:00至15:30 | 大宗交易模拟测试。 |
|  | 4 | 15:30后 | 恢复各自环境。 |
| 5月8日 | 1 | 11:15至11:30 | 证券交易的集合竞价阶段，其中：11:25进行集合竞价撮合。 |
|  | 2 | 11:30至15:00 | 交易连续竞价阶段。 |
|  | 3 | 15:00至15:30 | 大宗交易模拟测试。 |
|  | 4 | 15:30后 | 恢复各自环境。 |

4月30日本所交易系统切换测试安排在11:00左右，为避免互相干扰，会员内部模拟测试建议安排在13:00后进行。

5月8日不安排交易系统切换测试。

- 测试内容及数据准备

- 两次测试均以2005年4月29日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

- 参测会员均可进行委托报盘，并接收到本所发出的测试行情。

- 两次测试均不增加任何模拟证券，测试后也无任何结算数据或文件发送。

- 具体安排

  - 4月30日测试

- 9:10 前  本所交易主机、通信系统准备就绪；

- 9:15起  参加单位系统准备就绪，进行常规的集合竞价报盘测试，请各营业部输入各种委托；

- 9:30起  进行常规的连续竞价报盘测试，请各营业部输入各类（如交易、新股发行、国债分销、转托管、配售股票交易等）委托；

- 11:00-11:10左右，本所模拟交易主机故障并切换，届时整个交易全部中断。请各单位在此期间继续进行各类委托申报，并密切关注行情、委托及回报的收发情况；

- 11:15-11:30左右，交易系统恢复连续竞价交易,发送行情和即时成交回报, 请各营业部继续输入各类委托直至15:00；

- 15:00-15:30有大宗交易权限的营业部可以参加大宗交易系统的测试。

  - 5月8日测试

  - 11:10 前，本所交易主机、通信系统准备就绪；

  - 11:15起，参加单位系统准备就绪，进行常规的集合竞价报盘测试，请各营业部输入各种委托；

  - 11:30起，进行常规的连续竞价报盘测试，请各营业部输入各类委托，检验各自系统的可用性，并可安排自己设定的测试科目，直至15:00；

  - 15:00-15:30有大宗交易权限的营业部可以参加大宗交易系统的测试。

六、注意事项

- 各参测单位于测试前做好系统和数据环境的备份工作以及测试数据的准备工作；

- 4月30日11:00左右本所模拟交易主中心灾难并切换，其间会发生交易及行情中断（约15至20分钟），请在交易恢复后检查交易、行情是否正常，中途有无发生委托或成交丢失；

- 测试结束后，请填写测试结果反馈表（见附表），并将反馈表发送至电子信箱ssegcb@szse.cn；

- 测试完成后，各参测单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易。

七、联系电话：

深圳证券交易所：     0755-82083510

0755-82083511

深圳证券通信公司：	0755-83182222

深圳证券交易所

二○○五年四月二十七日

附表一：

深交所交易系统灾难恢复演练测试结果反馈表

| 席位代码 |  |  |  |  |  | 会员代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员营业部名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报盘使用的通信方式：[ ]双向卫星 [ ]DDN [ ]其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小站号 |  |  |
| 行情 [ ]多媒体单向 [ ]DDNTCP [ ]DDN组播 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户序号 |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易主机切换阶段 | 行情异常中断时间 |  |  |  |  |  | 行情恢复时间 |  |  |  |  |
|  | 委托上传异常中断时间 |  |  |  |  |  | 委托上传恢复时间 |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  | 正常 |  | 异常(若异常请详细描述) |  |  |  |  | 未测试 |  |
| 切换后恢复交易 (交易及行情接收是否恢复正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托成交数据检查（深交所主机应急切换后，委托有无漏传、重复、丢失等，有无成交数据异常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算数据稽核 （结算数据与交易数据是否吻合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国债分销申报(切换前后是否都正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市值配售委托(切换前后是否都正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大宗交易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反 馈 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二:

集中报盘席位参加测试情况统计表

| 集中报盘席位号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中报盘席位名称 |  |  |  |  |
| 参加集中报盘的营业部 |  |  |  |  |
| 营业部名称 | 营业部识别码 |  | 联系人 | 联系电话 |

填写说明：

- 表格以席位为单位，每个席位填写一张反馈表，无论正常或不正常，均须填写反馈，集中报盘的营业部由集中报盘点负责填写反馈，同时填写附表二；

- 会员联系人须填写参加测试的技术负责人员；

- 如出现异常的数据较多致无法填写时，请将相关数据进行分类后直接EMAIL我所；

- 附表一中带暗底纹的栏目，若当日测试没有涉及相关业务，可不用填写。

- 测试中发现的问题以及建议、意见，填写在反馈意见栏中。