开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回

第一次全网测试方案

一、测试目的

为了确保开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回业务（以下简称“场内申购赎回”）的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算公司（简称“中国结算”）定于2005年5月14日联合组织全网测试，通过模拟开放式基金场内申购赎回的报盘、开放式基金登记结算、资金法人结算，以检查会员（含开放式基金系统参与人）和基金管理公司的技术系统以及深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、中国结算TA系统等所有相关系统的正确性。

同时，通过开放式基金系统参与人（以下简称“TA参与人”）模拟场外申购赎回等业务，检验TA等系统合并资金清算功能的正确性。

二、参测单位

  - 深圳证券交易所

  - 中国证券登记结算有限责任公司

  - 深圳证券通信公司

  - 各会员单位

（1）具有基金代销资格的会员必须参测。共有67家，名单见附件1，其中41家为TA参与人（即已与中国结算TA系统联网）；

（2）不具有基金代销资格的会员自愿参测。

5、挂牌交易LOF的基金管理公司

三、测试内容

本次测试通过模拟2个完整交易日的交易和4个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.33）和调整后的《中国结算开放式基金数据接口规范》的券商系统和基金管理公司系统的正确性，以及新版数据接口使用的一致性和正确性。

- LOF买卖、申购、赎回、转托管等业务的委托申报、交易处理、成交回报；

- LOF份额与资金清算、份额登记、资金交收及结算数据传送；

- 其它深市证券品种的交易结算业务；

- 场外申购赎回和TA支持的其他业务。

四、测试时间安排

2005年5月14日，测试时间为9:00至18:00。

深交所交易系统接收交易委托、LOF申购赎回及其他非交易委托的时间为上午9:15至10:30，下午14:00至15:00。

结算公司将模拟４个工作日进行处理，分两批数据进行回报。具体安排请见下表：

| 时间 （5月14日） | 交易所及中国结算 主要处理内容 | 会员重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-10:30 | 交易系统接收交易委托、LOF申购赎回及各类非交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30为连续竞价时间。 | LOF交易委托、申购赎回、跨系统转托管转出委托等。 TA参与人发送场外申购赎回申请 | T日：2005年 5月14日 |
| 10:30-12:00 | 结算公司进行结算处理，模拟14日LOFs份额的登记结算及资金清算交收。 | —— |  |
| 12:00-14:00 | —— | 接收第一次结算数据：包括来自深圳分公司的LOF结算信息库及其他结算库（不含SJSDZ.DBF），进行股份、资金结算 |  |
|  |  | 接收来自TA的15日的资金清算明细文件（25）、结算对帐、交易回报等文件 | T+1日：2005年 5月15日 |
| 14:00-15:00 | 交易系统接收交易委托、发行申购及各类非交易委托。其中：14:15进行集合竞价撮合，14:20至15:00为连续竞价时间。 | LOFs交易委托、申购赎回、跨系统转托管转出委托。 TA参与人发送场外申购赎回申请 | T+1日：2005年 5月15日 |
| 15:00-17:30 | 结算公司进行结算系统，模拟15、16、17日LOFs份额的登记结算及资金清算交收。 | 接收来自TA的16日的资金清算明细文件（25）、结算对帐和交易回报等数据 | T+2日：2005年 5月16日 T+3日：2005年 5月17日 |
| 17:30以后 | —— | 接收来自结算深圳分公司的LOF结算信息库及其它结算数据库（三天数据合并发送）； 接收来自TA的17日的资金清算明细文件（25）； 进行股份、资金结算 |  |

基金管理公司的测试时间安排：

（1）于10:30至11:00间上传基金信息文件(07),于11:30前接收交易预汇总、交易待确认、帐户通知等文件，于14:00前接收交易回报、结算对帐等文件；

（2）于15:00至15:30间上传基金信息文件(07),于16:00前接收交易预汇总、交易待确认、帐户通知等文件，于16:30前接收交易回报、结算对帐等文件。

五、测试数据

1、本次测试以2005年5月13日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据、TA系统数据作为起始数据。

2、深市挂牌交易的所有LOF可用于场内申购赎回，共4只。所有LOF申购和赎回默认确认比例均为100％，赎回资金交收周期均为T+3。其基础信息如下表：

| 基金代码 | 160105 | 160505 | 162703 | 163801 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 南方积配 | 博时基金 | 广发小盘 | 中银中国 |
| 基金管理人 | 南方基金 | 博时基金 | 广发基金 | 中银国际基金 |
| TA代码 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 基金状态 | 正常开放 | 正常开放 | 正常开放 | 正常开放 |
| 开放频率 | 每周一至五 | 每周一至五 | 每周一至五 | 每周一至周五 |
| 巨额赎回比例 | 10% | 10% | 10% | 10％ |
| 暂停赎回的情形 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 | 连续两个开放日出现巨额赎回 |
| 机构最低认购/申购金额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 机构最高持有比例 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 个人最低认购/申购金额 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 个人最高持有比例 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 赎回方式 | 先进先出 | 先进先出 | 先进先出 | 先进先出 |
| 赎回单笔下限 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 账户最低持有份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据精度 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 | NAV保留小数点后4位 份额保留小数点后2位 |
| 默认分红方式 | 现金红利 | 现金红利 | 现金红利 | 现金红利 |
| 是否是LOFS基金 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否后收费 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3、可参测席位：所有具备基金买卖业务权限的席位。

4、可参测证券帐户：所有深市A股帐户和基金帐户。另外，对于所有参测券商，可用证券账户0990000001－0990000050测试场内赎回业务，中国结算为每个账户在参与券商席位上初始登记50000份LOF。券商也可以在5月14日上午买入LOF，在下午赎回LOF。对于此前参与过LOF业务的券商，可以直接用持有LOF的证券账户测试赎回业务。

5、TA系统测试用的基金收费标准和费率、销售代理人代码、基金－托管人关系等数据同生产系统，基金-代理人关系为全部券商可以代销所有测试基金。

6、本次测试，结算系统模拟4个工作日的运行（2005年5月14日至2005年5月17日），但是会员只需模拟前2个工作日的委托。会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为5月14日，但结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（5月14日至5月17日）。请各会员注意这方面的差别。

六、注意事项

- 非TA参与人的参测会员，请于5月10日前与中国结算联系（联系人：任瑞新，电话：010-58598835），办理模拟资金帐户和提供测试Email帐号等事宜，以便在测试中测试资金交收，通过指定Email帐号接收TA数据；否则只能进行申购赎回的报盘测试。

- 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境，自行生成50个证券帐户（0990000001－0990000050）分别持有每只LOF 50000份的份额数据。

- 为TA参与人的参测会员，在测试当日模拟场内LOF申购赎回的同时，模拟场外申购赎回，并模拟资金合并清算。

- 本此测试不包括结算分公司实时开户系统。在测试日，券商可以通过IST平台下载资金结算数据和交易统计数据，但结算公司不开放存提款及帐务查询等业务的测试。

- 赎回在途冻结数据以及场内LOF申购赎回外的其它业务的结算数据仍通过原有SJSGF.DBF下传参测券商。在深圳开设开放式基金备付金账户的券商仍通过SJSZJ.DBF收取法人资金清算信息。

- 由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；第二次发送的结算数据中SJSTJ只含15日数据，SJSDZ只含17日结算后的对帐数据。

- 测试过程中，需特别关注深交所交易数据接口、结算深圳分公司结算数据接口、中国结算开放式基金接口的变更部分，进行数据的仔细核对。

- 开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回业务的相关文档《开放式基金申购赎回业务说明》、《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver 4.33）、《关于交易所开放式基金数据接口规范调整的说明》等可从深交所网站www.szse.cn和中国结算网站www.chinaclear.com.cn查阅。

七、测试要求

- 各参测单位应做好详尽的系统测试计划，并指定专人负责本次联网测试工作。

- 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（5月16日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 要求参测单位认真填写《开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回测试报告》（模板见附件2），并于下周一（5月16日）前以电子邮件方式报至(ssegcb@szse.cn )，并请注明单位名称、联系人和电话。

# 联系电话

0755-82083510（深圳证券交易所）

010-58598899 （中国结算总公司）

0755-25946080（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二○○五年五月九日

附件1、具基金代销资格的会员名单

与中国结算TA联网的证券公司（TA参与人）：（41家）

| 广发证券 | 华夏证券 | 国信证券 | 招商证券 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国泰君安证券 | 银河证券 | 联合证券 | 中信证券 |
| 海通证券 | 申银万国证券 | 广东证券 | 西南证券 |
| 民生证券 | 山西证券 | 北京证券 | 长江证券 |
| 万通证券 | 广州证券 | 兴业证券 | 天同证券 |
| 华泰证券 | 渤海证券 | 大鹏证券 | 国元证券 |
| 湘财证券 | 东吴证券 | 东方证券 | 上海证券 |
| 金信证券 | 平安证券 | 华安证券 | 东北证券 |
| 天和证券 | 南京证券 | 长城证券 | 东海证券 |
| 中原证券 | 中银国际证券 | 华西证券 | 国盛证券 |
| 世纪证券 |  |  |  |

未与中国结算TA联网的证券公司：（26家）

| 国联证券 | 泰阳证券 | 国海证券 | 第一证券 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华龙证券 | 大同证券 | 天一证券 | 光大证券 |
| 万联证券 | 金通证券 | 财富证券 | 国都证券 |
| 恒泰证券 | 西北证券 | 东莞证券 | 新时代证券 |
| 齐鲁证券 | 华林证券 | 宏源证券 | 中金公司 |
| 广发华福证券 | 德邦证券 | 第一创业证券 | 信泰证券 |
| 金元证券 | 江南证券 |  |  |

附件2、全网测试报告模板

开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回测试报告

填表日期：

| 参测单位名称： | 会员编码： TA参与人编码： |
| --- | --- |
| 一、测试情况说明 - 测试完成情况 完全通过□ 部分通过□ 如果部分通过，系统改造还需 时间。 - 是否准备参加下一轮准入测试： 是□ 否□。 - 共有 下属网点，本次测试是否有下属网点参测： 有□ 没有□， 如果是，本次有 网点参测。 - 贵单位对开放式基金场内申购赎回业务系统支持情况。 场内申购业务 □ 场内赎回业务□ 数据接口（LOFJS） □ 股份（份额）对账 □ 资金对账(仅深圳分公司开户的券商)□ 5、业务功能测试结果 ①场内申购赎回：（所有参测会员） 场内申购正常 □ 场内赎回正常□ 交易业务正常□ 跨市场转托管正常 □ 转托管正常 □ 其它 □ ②场外申购赎回：（TA参与人填写） 场外申购正常 □ 场外赎回正常 □ 资金合并清算正常 □ TA支持的其它业务正常 □ 其它： a. b. c. d. e. f. 接下页 |  |
| 二、测试问题记录 |  |
| 三、数据通信文件包传送/接收情况 与结算深圳分公司： LOF结算信息（LOFJS.DBF）□ 资金结算信息（SJSZJ.DBF）□ 结算对账信息（SJSDZ.DBF）□ 股份结算信息（SJSGF.DBF）□ 与结算TA： 1、TA参与人填写 交易申请 □ 交易回报 □ 结算对帐 □ 资金清算明细文件（25文件）□ 其它数据交换 □ 2、基金管理公司填写 基金信息 □ 交易预汇总 □ 待确认数据 □ 帐户通知 □ 交易确认 □ 交易回报 □ 基金对帐 □ 其它数据交换 □ 备注： |  |
| 测试负责人： 联系电话： |  |

注：在所选项目的“□”打“√”。