交易系统灾难恢复演练测试方案

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 各会员及相关单位

- 测试内容

- 交易及非交易委托报盘测试；

- 交易所模拟交易系统出现灾难故障切换至异地备份主机，检验技术系统对灾难事件的应急恢复处理能力和验证交易系统灾难恢复的正确性；

- 验证交易系统出现灾难故障后，整个市场交易及结算数据的完整性及准确性；

- 检验会员单位对交易技术系统运行异常的应急处理能力；

- 会员单位可模拟自身技术系统发生灾难事件后的应急恢复处理，或模拟集中报盘通讯线路出现故障后通过备份手段进行报盘（该项测试由各会员单位自行制定内部应急恢复测试方案，我所不作统一规定，请做好相关测试准备工作）。

- 测试时间及步骤

测试时间为2005年4月9日（周六）9:15至14:00。详细步骤如下：

| 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9:15至9:30 | 证券交易的集合竞价阶段，其中：9:25进行集合竞价撮合 |
| 2 | 9:30至11:30 | 交易连续竞价阶段，10:30至10:35模拟中午休市 |
| 3 | 11:30至11:45 | 大宗交易模拟测试 |
| 4 | 13:00-14:00 | 接收结算数据及进行稽核 |

本所交易系统切换测试安排在10:30前，为避免互相干扰，会员内部模拟测试应安排在10:40-11:30之间进行。

- 测试内容及数据准备

- 本次测试以2005年4月8日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

- 进行全网交易系统报盘测试。

- 本次测试增加2只专用证券，如下表所示：

| 证券代号 | 证券简称 |  | 测试内容约定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 002999 | 深市配售 |  | 1)模拟市值配售业务 2)发行价为5.00元 3)只测试委托传送，不发送配号数据 |  |
| 101601 |  | 国债分销 |  | 1)模拟国债分销业务 2)发行价99.8元，发行量50000万元 |

- 具体安排

- 9:10 前  本所交易主机、通信系统准备就绪；

- 9:15起  参加单位系统准备就绪，进行常规的集合竞价报盘测试，请各营业部输入各种委托；

- 9:30起  进行常规的连续竞价报盘测试，请各营业部输入交易、新股发行、国债分销、转托管、配售股票交易等委托；

- 10:00-10:10左右  本所模拟交易主机故障并切换，届时整个交易全部中断。参加单位须密切关注报盘机的连接情况；

- 10:25-10:35左右交易系统恢复常规的连续竞价报盘测试,发送行情和即时成交回报, 请各营业部继续输入交易、新股发行、国债分销、转托管、配售股票交易等委托直至11:30；

- 11:30-11:45有大宗交易权限的营业部可以参加大宗交易系统的测试；

- 11:45-13:00 结算公司进行股份结算处理；

- 13:00-14:00接收结算数据，并检验结算数据与交易数据是否吻合(本次测试不发送资金交收数据和新股配号数据)。

六、注意事项

- 各参测单位于测试前做好系统和数据环境的备份工作以及测试数据的准备工作；

- 10:00开始模拟交易主中心灾难并切换，其间会发生交易及行情中断（约15至20分钟），请在交易恢复后检查交易、行情是否正常，中途有无发生委托或成交丢失，在收市后接收结算数据进行稽核；

- 测试结束后，请填写测试结果反馈表（见附表），并将反馈表发送至电子邮件信箱ssegcb@szse.cn；

- 测试完成后，各参测单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易。

七、联系电话：

深圳证券交易所：     0755-82083510

0755-82083511

中国结算深圳分公司:  0755-25987818

深圳证券通信公司：	0755-83182222

深圳证券交易所

二○○五年三月三十一日

附表一：

深交所交易系统灾难恢复演练测试结果反馈表

| 席位代码 |  |  |  |  |  | 会员代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员营业部名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报盘使用的通信方式：[ ]双向卫星 [ ]DDN [ ]其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小站号 |  |  |
| 行情 [ ]多媒体单向 [ ]DDNTCP [ ]DDN组播 |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户序号 |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易主机切换阶段 | 行情异常中断时间 |  |  |  |  |  | 行情恢复时间 |  |  |  |  |
|  | 委托上传异常中断时间 |  |  |  |  |  | 委托上传恢复时间 |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  | 正常 |  | 异常(若异常请详细描述) |  |  |  |  | 未测试 |  |
| 切换后恢复交易 (交易及行情接收是否恢复正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托成交数据检查（深交所主机应急切换后，委托有无漏传、重复、丢失等，有无成交数据异常） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算数据稽核 （结算数据与交易数据是否吻合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国债分销申报(切换前后是否都正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市值配售委托(切换前后是否都正常) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大宗交易 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反 馈 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二:

集中报盘席位参加测试情况统计表

| 集中报盘席位号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中报盘席位名称 |  |  |  |  |
| 参加集中报盘的营业部 |  |  |  |  |
| 营业部名称 | 营业部识别码 |  | 联系人 | 联系电话 |

填写说明：

- 表格以席位为单位，每个席位填写一张反馈表，无论正常或不正常，均须填写反馈，集中报盘的营业部由集中报盘点负责填写反馈，同时填写附表二；

- 会员联系人须填写参加测试的技术负责人员；

- 如出现异常的数据较多致无法填写时，请将相关数据进行分类后直接EMAIL我所；

- 10:30至10:35模拟中午休市，请注意异常中断时间的填写。表中的所有时间均以本所交易主机时钟为准，会员单位可通过通信报盘机的用户界面获取主机时钟；

- 测试中发现的问题以及建议、意见，填写在反馈意见栏中。