深交所上市公司股东大会网络投票测试方案

特别提示：本文专指通过交易系统进行网络投票的测试方案。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 深圳证券信息公司

- 深圳证券通信公司

- 各会员单位

- 测试项目

通过模拟网络投票操作，熟悉通过交易系统进行网络投票的方法及流程，并检验会员周边系统的适应性。

通过交易系统进行“激活密码”及“挂失密码”操作，熟悉相关业务的方法及流程。（注：该“密码”的相关说明，请参见本方案第六点“注意事项”的第3点。）

- 测试时间及步骤

测试时间为2004年12月18日（周六）8:45至11:30。详细步骤如下表：

| 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9:15至9:30 | 证券交易的集合竞价阶段，其中：9:25进行集合竞价撮合。 可进行交易相关操作，同时进行网络投票操作和密码服务相关操作。 |
| 2 | 9:30至11:30 | 交易连续竞价阶段，10:30至10:35模拟中午休市。 可进行交易相关操作，同时进行网络投票操作和密码服务相关操作。 |
| 3 | 11:30后 | 系统恢复 |

- 测试内容及数据准备

- 本次测试以2004年12月17日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

- 本次为沪、深交易所的联合测试，为方便测试工作的开展，深交所增加3只挂牌证券（36****），用于网络投票；另有1只证券用于密码采集认证服务。详见下表：

| 深市挂牌 证券代码 | 深市挂牌 证券简称 | 沪市挂牌 证券代码 | 沪市挂牌 证券简称 | 表决议案 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002 | 万科投票 | 无 | 无 | 5 |  |
| 362017 | 东信投票 | 789017 | 东信投票 | 5 | 深市挂牌，沪市代理 |
| 363021 | 上电投票 | 738021 | 上电投票 | 2 | 沪市挂牌，深市代理 |
| 369999 | 密码服务 | 无 | 无 |  | 请参见“注意事项”的第3点说明 |

- 各模拟投票证券的股份数据均按2004年12月17日（周五）收市清算后的流通股份数据计算。

- 交易系统投票业务相关数据接口说明

- 证券信息库SJSXX.dbf和行情库SJSHQ.dbf

每次股东大会网络投票，挂牌一支证券，证券代码为36****（****为股票代码的后四位），证券简称为‘ＸＸ投票’，证券信息库和行情库中具有相应记录。行情库的“昨日收盘价”（HQZRSP）存放相应上市公司本次网络投票的议案数量。

- 委托库SJSWT.dbf

    - 投票指令  （类似本所新股申购操作）

证券代码：36****

股东代码：投票股东的证券帐户号

业务类别：‘0B’或‘7B’

委托价格：1.00元（代表第一个议案）

2.00元（代表第二个议案）。以此类推。

委托数量：1股（表示同意）；

或2股（表示反对）；

或3股 （表示弃权）

其它字段定义同交易指令。

    - “密码服务”指令（参见“注意事项”第3点）

证券代码：369999

股东代码：申请投资者的证券帐户号

业务类别：‘0B’或‘7B’

委托价格：1.00元（表示“激活密码”）；

或2.00元（表示“挂失密码”）。

委托数量：对于“激活密码”指令，填写申请密码时系统分配的

校验号码；

对于“挂失密码”指令，填1股（或大于0的值）。

其它字段定义同交易指令。

- 回报库SJSHB.dbf

业务类别不为‘0B’和‘7B’的申报指令将被交易主机丢弃。对于投票指令，如“委托价格”和“委托数量”不符合上述规范要求的申报，以及同一证券帐户对同一上市公司同一议案的重复投票，交易主机将作自动撤单处理，给予撤单回报，撤单原因分别为08（‘价格错误’）、09（‘数量非法’）、11（‘重复申购’）；对于“激活密码”和“挂失密码”指令，如“委托价格”不符合上述规范要求的申报，交易主机将作自动撤单处理，给予撤单回报，撤单原因为08（‘价格错误’）。

交易系统接受申报指令，只是表示该申报指令符合申报规范，是否成功投票、或激活密码、或挂失密码，由“网上股东大会”等系统（wltp.cninfo.com.cn ）反馈或提供查询平台。

- 注意事项

- 利用交易系统进行网络投票类似本所新股申购操作。有关网络投票业务的相关说明，请参看《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（测试专用）》。

- 本次测试将不发送任何结算数据，敬请留意。

- “密码服务”（369999）相关操作与通过交易系统进行股东大会网络投票没有直接关系，但与通过互联网进行股东大会网络投票相关。详细说明请参见稍后将发布的《深交所上市公司股东大会互联网投票指南汇总》中的《深圳证券交易所投资者服务密码申领指南》。

- 各参测单位于测试前做好系统和数据环境的备份工作以及测试数据的准备工作。

- 测试中如发现异常现象，请及时报告深交所，也可发送电子邮件反馈测试情况，邮件信箱为 ssegcb@szse.cn。请在邮件中着重说明以下信息：参测单位名称、席位代号、测试情况及联系方式等。

- 测试完成后，各参测单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易。

- 上证所当日也进行类似测试，其具体的测试安排请详见上证所发出的有关文件及通知。

- 其他

测试时的模拟投票议案（均为模拟议案，不具备法律效应）参考如下：

- “万科投票”（360002，5项）：（1）关于公司高管人员变动的议案；（2）关于公司成立分公司的议案；（3）关于公司对外担保的议案；（4）关于公司申请银行信用额度的议案；（5）关于公司股票简称变更的议案。

- “东信投票”（362017，5项）：（1）关于变更公司全称的议案；（2）关于修改公司章程的议案；（3）关于董事会换届选举的议案；（4）关于监事会换届选举的议案；（5）关于签订委托代办股份转让协议的议案。

- 联系电话：

深圳证券交易所：     0755-82083510

深圳证券信息公司：   0755-83991012

深圳证券通信公司：   0755-83182222

深圳证券交易所

二○○四年十二月十四日