深交所LOFs交易及成交量统计指标发布

全网测试方案

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 各会员单位

- 深交所行情的其他用户

- 测试项目

LOFs的交易及过户清算。

行情库中增加成交量统计指标数据的计算、发送、接收及揭示，检验周边系统的适应性。

- 测试时间及步骤

测试时间为2004年11月13日（周六）8:45至14:00。详细步骤如下表：

| 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9:15至9:30 | 证券交易的集合竞价阶段，其中：9:25进行集合竞价撮合。 交易测试，行情接收。 |
| 2 | 9:30至11:30 | 交易连续竞价阶段，10:30至10:35模拟中午休市。 交易测试，行情接收。 |
| 3 | 11:30至13:00 | 结算公司进行结算处理。 |
| 4 | 13:00后 | 参测会员接收以下结算数据，完成股份过户清算：SJSGF.dbf，SJSDZ.dbf，SJSTJ.dbf。 系统恢复。 |

- 测试内容及数据准备

- 本次测试以2004年11月12日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

- 本次测试增加2只专用证券，如下表所示：

| 证券代号 | 证券简称 | 测试内容约定 |
| --- | --- | --- |
| 159999 | 测试LOF1 | - 模拟进行交易和各项非交易业务处理； - 开盘参考价为1.000元，涨跌幅限制为10%； - 其结算数据由2004年11月12日“深发展A”（000001）的流通股份数据复制生成。 |
| 169999 | 测试LOF2 | - 模拟进行交易和各项非交易业务处理； - 开盘参考价为1.011元。涨跌幅限制为10%； - 其结算数据由2004年11月12日“一汽轿车”（000800）的流通股份数据复制生成。 |

- 159999（测试LOF1）的股份数据由2004年11月12日（周五）收市清算后000001（深发展A）的流通股份数据复制生成。请券商自行复制。

- 169999（测试LOF2）的股份数据由2004年11月12日（周五）收市清算后000008（一汽轿车）的流通股份数据复制生成。请券商自行复制。

5、本次测试在行情及证券信息库中增加如下成交量统计指标记录：

| 证券代码 | 证券简称 | 计算口径 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 395001 | A股证券 | 所有A股的成交量 | 含中小盘（002nnn），不含沪市配售部分（003nnn） |
| 395002 | B股证券 | 所有B股的成交量 |  |
| 395003 | 中小企业 | 所有中小企业板块股票的成交量 | 即002nnn |
| 395011 | 封闭基金 | 所有封闭式基金的成交量 |  |
| 395012 | LOFs | 所有LOF的成交量 |  |
| 395021 | 可转债 | 所有可转债的成交量 |  |
| 395022 | 企债现券 | 所有企业债现券的成交量 |  |
| 395023 | 企债回购 | 所有企业债回购的成交量 |  |
| 395031 | 国债现券 | 所有国债现券的成交量 |  |
| 395032 | 国债回购 | 所有国债回购的成交量 |  |
| 395099 | 总成交 | 市场总成交量 |  |

- 注意事项

- 在行情库中发布成交量统计指标数据的正式实施时间另行通知。

- 本此测试不包括IST系统、实时开户系统、开放式基金登记结算系统（TA系统）。

- 本次测试将不发送资金结算信息库SJSZJ.dbf，敬请留意。

- 有关LOFs业务的相关说明，请参看《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》。

- 各参测单位于测试前做好系统和数据环境的备份工作以及测试数据的准备工作。

- 请各参测单位依据深交所和中国结算深圳分公司相关通知及数据接口规范Ver4.31要求，认真参测。

- 测试中如发现异常现象，请及时报告深交所或中国结算深圳分公司，也可发送电子邮件反馈测试情况，邮件信箱为 ssegcb@szse.cn及szjsb@chinaclear.com.cn。请在邮件中着重说明以下信息：参测单位名称、席位代号、测试情况及联系方式等。

- 测试完成后，各参测单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日的正常交易。

六、联系电话：

深圳证券交易所：     0755-82083510

中国结算深圳分公司： 0755-25987818，0755-25987718（FAX）

深圳证券通信公司：   0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二○○四年十一月十日