2004年4月3日市值配售发行全网压力测试情况通报

各会员单位、证券营业部：

为保证沪、深交易所向二级市场投资者市值配售新股业务的顺利实施，深圳证券交易所和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司于2004年4月3日（周六）联合进行了沪深市场配售技术系统全网、全程模拟压力测试。经过各方积极协作配合，在整个测试过程中，两所一司的交易、结算、通信和沪深市场的会员券商等四大系统各环节之间运转顺畅。在此向积极配合支持我们测试工作的深市各会员单位、证券营业部以及相关工作人员表示衷心的感谢。

本次测试有170家深市会员，共1,997家深市交易席位参加测试，占深市平时报盘交易席位数的89%。总申报16,829,785笔，其中市值配售发行申报16,512,180笔，交易委托申报 317,605 笔（跨市场交易委托申报60,279笔，其中深市报沪市42,482笔，沪市报深市17,797笔），成交151,319笔。

测试后，共收到1,020封邮件反馈，分别来自123家会员单位, 其中小部分会员反映了一些问题,主要是集中发送市值配售数据时出现堵单、回报延迟等现象，我们综合了以下几点解决问题的办法，供参考：

- 避免集中发送市值配售数据

配售发行前,根据结算公司下发的可配售认购数据计算出本营业部最大的总配售报单笔数,按经验或测试得出的每秒报盘笔数测算出总传送时间,据此将市值配售数据在全日交易时段内均衡发送，同时要预留配售报盘余量时间,给系统留下回旋余地,减轻柜台系统服务器和报盘通道的负荷.

- 发行前做好评估和应急准备

当按经验或测试得出的每秒报盘笔数测算出总传送时间超出安全警戒线时,马上与深圳证券通信公司联系扩大通信容量,并做好应急准备.

- 避免在临近下午开市或者下午收市时进行大批量市值配售数据发送；

- 有地面线路的交易席位尽量使用地面线路为主要报盘通道；

- 尽量使用地面线路接收结算数据。

本次压力测试，由于会员积极配合和提供了宝贵的反馈意见，使我们能对压力测试结果做深入的分析，为我们客观地对市场各方参与者的系统处理效率及能力进行评估提供了条件,基本达到了测试的目的.希望广大会员能一如既往地支持我们的工作,共同防范运行风险。

系统运行部

深圳证券交易所

2004年4月7日