市值配售发行全网压力测试方案

（深交所发）

深市各会员单位、证券营业部：

为保证沪、深交易所向二级市场投资者市值配售新股业务的顺利实施，上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司定于2004年4月3日（周六）联合进行沪深市场配售技术系统全网、全程模拟压力测试。由于本次为压力测试，需要市场参与者的全面配合，请会员单位务必组织好下属营业部完成测试工作。现将与深圳市场相关的测试方案通知如下：

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信公司

- 深市各会员及下属证券营业部

- 各其他相关单位

- 测试内容

- 沪、深交易所同时进行市值配售发行新股业务，包括：申购委托、配号、摇号抽签、放弃认购申报、新股款扣划等。检验交易所、结算公司、通信公司及会员系统在多只股票（沪、深各模拟发行2只，共4只新股）同时发行的情况下，系统的处理能力及效率（特别是申购日）。

- 沪、深交易所发行的新股同日上市挂牌、交易、结算全过程，包括：委托申报、集合竞价、连续竞价、成交回报、实时行情、股份和资金结算等。其间，模拟沪市中签投资者向上证所委托卖出所认购的深市股票，深市中签投资者向深交所委托卖出所认购的沪市股票。

- 其它深市证券品种的交易结算业务。

- 测试步骤及时间

测试时间为2004年4月3日9:00至18:00。

| 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9:15至11:30 | 证券交易、新股申购。其中： 9:15—9:30，集合竞价阶段，9:25进行集合竞价撮合； 9:30—11:30，连续竞价阶段，10:30至10:35模拟中午休市。 |
| 2 | 11:30至14:30 | 结算公司进行配号、抽签、股份与资金结算处理；通信公司发送第一次结算数据。 |
| 3 | 14:30至15:30 | 券商接收第一次结算数据SJSGF.dbf（包括配号、中签号码等业务）、SJSTJ.dbf和SJSZJ.dbf后，进行股份和资金的清算和对账 |
| 4 | 15:30至16:00 | 券商申报放弃认购数据 |
| 5 | 16:00至17:00 | 结算公司进行配售确认、新股登记及新股扣款等处理 |
| 6 | 17:00后 | 券商接收第二次结算数据SJSGF.dbf（包括配售确认、新股登记等业务）、 SJSZJ.dbf(包括新股扣款数据)和SJSDZ.dbf，并进行股份和资金的清算和对账 |

- 测试数据

- 以2004年4月2日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试当天的起始数据。

- 测试时的交易证券：本次全网测试沪、深交易所各模拟安排2只（共4只）已经按市值配售发行完毕的新股的交易，它们是：

| 测试类别 | 深市挂牌代码 | 深市挂牌简称 | 沪市挂牌代码 | 沪市挂牌简称 | 挂牌价格（元） | 申报上限（股） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上市首日交易 | 002001 | 深交易1 | 609001 | N深交易1（代理） | 11.11 | - | 无涨跌限制 |
|  | 003991 | 沪交易1（代理） | 600991 | N沪交易1 | 12.12 | - |  |
| 非上市首日交易 | 002002 | 深交易2 | 609002 | 深交易2（代理） | 5.00 | - | 涨跌幅为10% |
|  | 003992 | 沪交易2（代理） | 600992 | 沪交易2 | 6.00 | - |  |

- 股份数据：全网测试时深市“深交易1”、“深交易2”及“沪交易1”、“沪交易2”（代码为002001、002002及003991、003992）的股份数据分别由4月2日收市清算后“深发展A”（代码为000001，对应002001及003991）及“一汽轿车”（代码为000800，对应002002及003992）的股份数据复制而来，请各参测单位在测试前根据自有的数据按对应关系自行复制生成测试用股份数据。

- 新股发行：本次测试沪、深交易所各安排2只（共4只）证券按市值配售发行。详见下表：

| 测试类别 | 沪市挂牌代码 | 沪市挂牌简称 | 深市挂牌代码 | 深市挂牌简称 | 挂牌价格（元） | 申报上限（股） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配售发行 | 737993 | 沪配售1 | 003993 | 沪配售1（代理） | 9.08 | 25000 | 中签尾数22 |
|  | 737994 | 沪配售2 | 003994 | 沪配售2（代理） |  |  | 中签尾数44 |
|  | 739003 | 深配售1（代理） | 002003 | 深配售1 |  |  | 中签尾数66 |
|  | 739004 | 深配售2（代理） | 002004 | 深配售2 |  |  | 中签尾数88 |

  - 配售申购数量必须为1000的整数倍。

  - 4只股票中签率均固定设置为1%，配号尾数分别为22、44、66、88的中签。

  - 测试当日，结算公司通过股份结算信息库SJSGF.DBF返回的新股发行相关数据（GFZQDM为‘002003’、‘002004’、‘003993’及‘003994’）如下：

| 时间 | 内容（GFYWLB） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4月3日 14:30至15:30 | 无效申购数据（A1） | 模拟T日申购不确认的记录 |
|  | 配号数据（A2） | 模拟T日申购并获配号的记录 |
|  | 中签号码数据（A3） | 模拟T+1日中签记录 |
|  | GFFSRQ为4月3日 |  |
| 17:00后 | 配售最终确认数据（A5） | 模拟T+3日新股确认记录 |
|  | 新股登记数据（01） | 模拟新股登记当日的股份登记记录 |
|  | GFFSRQ为4月4日 |  |

  - 可配售股数：本次配售测试（代码为002003、002004、003993、003994）使用的可配售数据，由券商根据2004年3月26日SJSGF.DBF中GFYWLB=“A4”,GFZQDM=“003988”的“宝龙配售”的可配售股数数据自行复制生成（一式四份），结算公司不再发送。如有需要，券商可在4月2日前（不含4月2日）通过点击深圳双向报盘系统的文件处理功能框来申请获得3月26日的股份结算信息库SJSGF.DBF。

- 资金数据：本次测试以4月2日清算后的资金余额为准。4月3日9:15-11:30的测试数据，记帐日期为4月4日，该资金数据（SJSZJ.DBF）将于4月3日13:30-14:30通过交易结算和法人结算平台同时下发；4月3日14:30-15:00的测试数据，记帐日期为4月5日，该资金数据（SJSZJ.DBF）将于4月3日17:00后通过交易结算和法人结算平台同时下发。

- 4月3日共安排发送两次结算数据。11:30至14:30发送第一次结算数据，内容包括上午交易后的股份资金结算数据、新股配号数据、中签号码数据。17:00发送第二次结算数据，内容包括新股最终确认数据、新股登记明细数据和新股认购扣款数据。为了防止第二次结算数据将第一次的结算数据覆盖掉，各会员收到第一次结算数据后应及时处理并做相应的数据备份。

- 测试前准备工作

- 将现有系统4月2日收市后的数据备份。

- 各会员请按测试方案自行复制生成“深交易1”（代码为002001）、“深交易2”（代码为002002）及“沪交易1”（代理代码为003991）、“沪交易2”（代理代码为003992）的股份数据，生成“深配售1”（代码为002003）、“深配售2”（代码为002004）、“沪配售1”（代理代码为003993）、“沪配售2”（代理代码为003994）的可申购数据。

- 制定内部测试计划和操作流程。

- 测试要求

- 各参测单位必须做好详细的系统和数据备份及恢复计划，并据此做好各项备份和恢复工作。

- 为达到压力测试的目的，真实地检验会员系统、通信系统及交易所系统的效能，防范日后可能出现的技术风险，请各会员单位务必组织好下属营业部积极参测。

- 测试结束后，各参测单位将测试中发现的问题以电子邮件方式报至深交所（ssegcb@szse.cn），并请注明单位名称、联系人和电话。

- 说明

本次测试为深、沪交易所联合测试，上海证券交易所会员单位请按照上证所的相关测试方案进行沪市系统测试的相关技术与数据准备。

本次测试所采用的业务方案，请参看《深交所向二级市场投资者配售新股的实施办法》（测试用）。

- 联系电话

0755-82083510（交易）

0755-25987818（结算）

0755-83182222（通信公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

二○○四年三月三十日